审计处工作服务承诺

根据机关总支“关于落实群众路线教育活动即知即改”的通知精神，审计处认真梳理了本部门工作情况，汇报如下：

一、梳理本部门服务师生员工的工作内容（或项目）：

1、领导干部经济责任审计工作：

经济责任审计内容：

（1）国家和学校财经法规、文件、制度的观测与执行情况，查有无违法、违规、违纪与违反制度的情况：

（2）单位内部各项管理制度和内控制度的建立与执行情况，查是否建立、健全、执行是否有效；

（3）本单位财物收支的预算、计划、分配的执行情况，查有无未纳入预算或超预算和不安计划执行的情况；

（4）各项资金收入的真实性、合法性情况，查有无违规收费，各项收入是否纳入学校财务统一核算，有无隐瞒、截留、四射“小金库”行为；

（5）各项支出及分配发放的合规性与真实性情况，查有无超标准、超范围支出、虚列支出、滥发钱物、不公开透明和不合规等问题；

（6）国有资产的购置、管理使用、保值增值与安全完整情况，查购置审批程序是否按学校规定执行，有无重复购置、闲置浪费、资产流失或造成重大损失的情况；

（7）经济决策与对内外投资项目及经费使用的审批程序、合同签订与执行效果情况，查投资项目是否经过充分论证和严格的审批程序，有无重大失误与损失等情况；

（8）各类专项资金的管理使用情况，查是否做到了专款专用、有无挤占挪用等问题；

（9）本单位各类资产、负债、权益的真实情况，查各类资产、生产经营、成本费用、利润分配的核算是否真实合规，债券、债务是否真实、清楚，有无经济纠纷和遗留问题；

（10）本单位经济任务及经济目标的完成情况，查规定的经济任务与目标是否及时足额地完成与上缴；

（11）本人勤政理财与廉洁自律情况，查是否认真履行岗位职责、有无违规违纪和不廉洁等问题；

（12）对离任领导干部经济责任审计的内容还应包括会计资料的真实、完整与办理财务移交手续的情况；

（13）学校领导和委托单位需要审计的其它审计内容。

2、校内建设、修缮工程项目的审计工作：

建设、修缮工程项目审计的主要内容：

（1）项目竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法；

（2）工程量是否真实，定额套项是否恰当 、工程材料定价是否合理，计取各项费用及执行文件、选用定额版本是否准确、合规；

（3）竣工决算的编制依据是否符合有关规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底；

（4）建设项目概预算最终执行情况如何；

3、学校新校区建设项目的投资跟踪：

审计处配合、协调和参与投资监理单位对工程提供前期、设计、施工、竣工结算等阶段的投资控制服务以及合同管理的工程造价咨询工作。主要包括：参与施工现场工程量变更的鉴证，参加工程例会，参与对材料供应厂商的考察，招投标工作过程参与，以及各类合同的流转会签，工程进度款等各类付款的审核，疑难问题的商洽，参与与施工单位、材料供应商会谈。

4、校内各类经济合同的审核：

（1）各项审批手续是否合法、合规、完备，相关合同是否纳入学校的预算；

（2）所订立的合同中有关责、权、数量、质量、期限（工期、供货期、服务期）、计算标准、结算方式、奖罚、保修及时效等内容是否合规、全面；

（3）合同订立当事人的资质、营业执照等证件是否符合规定，是否具有合同订立权；

（4）合同是否违反国家法律、法规，是否损害公共利益，是否损害学校利益；

（5）合同的主要条款是否完备、公平，合同的订立是否符合法定程序，是否符合学校的规定；

（6）合同当事人意愿表达是否真实、清晰、明确；

（7）合同订立对方的社会信誉以及合同的履行情况。

二、明确本部门服务师生员工的工作流程（或程序）：

1、经济责任审计流程：

复核审计底稿

成立审计工作小组

制定审计工作方案

形成审计工作底稿

实施审计工作程序

接受党委和组织部下达的审计委托书

撰写审计报告初稿

交流后，确定审计报告

将审计报告送交委托部门及相关领导

将审计报告初稿反馈给被审计人员

被审计人员提交书面的审计报告意见书

向主管校长报送审计报告，并将报告送至被审计人员签收

向主管校长汇报

审计处存档

2、建设工程项目过程跟踪与竣工审计的流程图：

审计处委托造价咨询公司审核验证

建设单位立项后。建设单位填写书面委托时，委托审计处选定造价咨询公司进行全过程跟踪审计或审价

建设单位和造价咨询公司，并签订合同

审计处配合咨询公司进行项目的全过程投资跟踪至工程结束

审计处验收资料并登记

工程结束后，建设单位将建设项目结算资料和书面审计委托单送审计处

审计处、建设单位配合造价咨询公司实施审核验证工作

施工单位和建设单位确认初审意见，是否同意

建设管理单位签字后领取审计报告单及送审资料

审计处按报告单编号登记、归档

造价咨询公司或事务所出具初审意见

否

造价咨询公司或事务所出具审计报告

是

建设单位按审计处审计报告单办理财务结算

3、建设工程项目竣工结算审计流程图

建设单位将建设项目结算资料送审计处 审计处验收资料并登记 审计处根据工作情况确定 委托社会工程造价咨询公司审核验证 审计处、建设单位配合咨询公司实施审核验证工作 造价咨询公司或事务所出具初审意见 施工单位和建设单位确认初审意见，是否同意 咨询公司或事务所出具审计报告 是 否 建设管理单位配合审计处开展审计工作 建设管理单位签字后领取审计报告单及送审资料 审计处按报告单编号登记、归档 建设单位按审计处审计报告单办理财务结算 十万以上 十万以下 审计处组织本部门人员实施审计 审计处出具审计报告

三、明确办结服务师生员工项目的责任人（可以确定话）和相应的办结时间表：

- 经济责任审计：

根据上述经济责任审计流程，一般从党委和组织部下达审计通知起到审计结束完成终稿并得到被审人员和党委及组织部确认止，一般历时3-6个月。

- 建设工程项目过程跟踪与竣工审计的办结时间：

建设项目过程跟踪与竣工审计的办结时间为：现场跟踪从项目开始建设起到项目竣工完成止。工程审计一般在一个月内完成。

- 建设工程项目竣工结算审计的办结时间：

建设项目竣工结算审计的办结时间为：审计处接到委托审计工作后，两周内完成竣工结算审计。

- 合同审核的办结时间：

合同审核办结时间为：合同送达后立即审核完成。